# УКРАЇНА

ВЕРХОВИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ВЕРХОВИНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я № 1001

від  21 серпня  2026 року

селище  Верховина

Про затвердження Середньострокового

плану пріоритетних публічних інвестицій

Верховинської селищної ради на 2027 – 2029 роки

Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 75² Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», Наказу Мінекономіки від 28 серпня 2025 року №352 (у редакції наказу Мінекономіки від 13 липня 2026 року № 7477) Методичні рекомендації щодо порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану  пріоритетних публічних інвестицій, Інструктивного листа до Методичних рекомендацій щодо формування пропозицій до середньострокового плану  пріоритетних публічних інвестицій та  з метою забезпечення ефективного планування та реалізації пріоритетних публічних інвестицій у Верховинській селищній територіальній громаді, виконавчий комітет селищної ади

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Верховинської селищної ради на 2027– 2029 роки, що додається.

2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника відділу соціально-економічного розвитку, інвестицій, туризму, сільського господарства та міжнародної співпраці Верховинської селищної ради Василя НАГІРНЯКА.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ярослава КІКІНЧУКА.

Селищний голова                                                               Василь МИЦКАНЮК

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                         Віталіна ДАНИЛЮК

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Верховинської селищної  ради

від 21.08.2026 № 1001

Середньостроковий план

пріоритетних публічних інвестицій Верховинської селищної ради

на 2027 - 2029 роки

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (далі –  середньостроковий план) розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 331 Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294, рішення виконавчого комітету Верховинської селищної ради №788 від 05.08.2025 року «Про місцеву Інвестиційну раду при виконавчому комітеті Верховинської селищної ради, затвердження її складу  та положення про неї», рішення виконавчого комітету Верховинської селищної ради від 05.08.2025 року № 789 «Про створення Комісії з питань розподілу публічних інвестицій  Верховинської селищної ради, затвердження її складу та Положення про неї», розпорядження Верховинської селищної ради від 05.08.2025 року № 145-д «Про призначення уповноважених осіб з питань управління публічними інвестиціями Верховинської селищної ради».

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для суспільства публічних інвестиційних проектах (далі –  проект) та програмах публічних інвестицій (далі –  програма).

Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, цільові показники цих напрямів, відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Сфера дії Середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проектів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Верховинської селищної ради на 2027 – 2029 роки розроблено відділом соціально-економічного розвитку, інвестицій, туризму, сільського господарства та міжнародної співпраці Верховинської селищної ради Верховинського району Івано-Франківської області на підставі пропозицій керівників відділів, управлінь, відокремлених структурних підрозділів селищної ради, а також установ, організацій та закладів, засновником яких є Верховинська селищна рада, на підставі пріоритетних завдань, визначених документами стратегічного планування – Стратегією розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024 – 2028 роки (нова редакція), затвердженою рішенням сесії селищної ради від 08.2026 року, Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Верховинської селищної ради на 2026 рік,  програмними документами, затвердженими на середньостроковий період, Цілями сталого розвитку України на період до 2030 року. Середньостроковий план розроблено  у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим управлінням Верховинської селищної ради Верховинського району Івано-Франківської області.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

.

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій у Верховинській селищній раді є цілі, що мають міжгалузевий характер, відповідають національним та глобальним пріоритетам розвитку і спрямовані на забезпечення сталого розвитку громади, створення безпечного середовища з ефективною та надійною інфраструктурою для комфортного життя населення громади: підвищення ефективності безпеки населення, а саме, модернізацію інфраструктури водопостачання та водовідведення, належне забезпечення надання адміністративних послуг усіх верств населення, розвиток освітньої інфраструктури, створення сучасного культурного простору, забезпечення доступу до якісної медичної допомоги, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу. Досягнення поставлених цілей вимагає консолідації зусиль усіх структурних підрозділів Верховинської селищної ради, її старостинських округів, громадськості, бізнесу, освітніх та культурних установ, закладів охорони здоров’я, соціальної сфери, а також усіх зацікавлених сторін, які можуть впливати на реалізацію цілей або відчувати на собі їх результати.

На 2027–2029 роки визначено такі наскрізні стратегічні цілі громади:

- реагування на зміни клімату – розвиток екологічно орієнтованої інфраструктури (включаючи модернізації систем водопостачання і водовідведення, реконструкцію каналізаційних об'єктів тощо), що дозволить адаптувати громаду до сучасних кліматичних викликів;

- розвиток освітньої інфраструктури для забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

- розвиток культурного середовища, створення сучасного культурного простору;

- забезпечення якісної медичної допомоги й модернізація об’єктів медичної інфраструктури у найвисокогірнішому регіоні Карпат.

- безбар’єрність – формування доступного середовища у всіх сферах життєдіяльності громади, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, людей похилого віку, осіб з тимчасовими чи постійними порушеннями мобільності, через застосування принципів універсального дизайну;

- гендерна рівність – забезпечення рівного доступу жінок і чоловіків до послуг, можливостей у сфері освіти, зайнятості, участі в управлінні громадою, а також включення гендерних аспектів у планування та реалізацію інвестиційних проєктів;

- створення інклюзивного середовища – захист вразливих груп населення, людей похилого віку з обмеженими можливостями;

Зазначені цілі становлять основу публічної інвестиційної політики селищної ради на середньостроковий період і спрямовані на досягнення соціальної справедливості, підвищення якості життя мешканців та зміцнення інституційного потенціалу громади.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в Середньостроковому плані публічних інвестицій Верховинської селищної ради на 2027–2029 роки, є ключовими для громади. Саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції протягом планового періоду.

Визначення пріоритетних галузей (секторів) здійснено з урахуванням потреб і стратегічних пріоритетів розвитку громади, Стратегії розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024 – 2028 роки (Нова редакція), Програми соціально-економічного та культурного розвитку Верховинської селищної ради на 2025 рік та подальші роки,  Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року,  Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату громади до 2050 року, Стратегії розвитку освіти  Верховинської селищної територіальної громади, вимог Бюджетного кодексу України.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:

- муніципальна інфраструктура та послуги;

- цифрова трансформація держави;

- соціальна сфера;

- громадська безпека;

- освіта і наука;

- культура та інформація;

- охорона здоров'я.

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку селищної ради та забезпечення реалізації завдань, спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2027-2029 років. Середньостроковим планом пропонується визначити 7 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування.

1. Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги». Сектор спрямований на покращення якості муніципальних послуг, екологічної безпеки на території громади. Публічні інвестиції будуть спрямовані на модернізацію інженерних мереж та систем водопостачання і водовідведення, створення нових зелених зон. Ці заходи дозволять суттєво зменшити вплив на навколишнє природне середовище, скоротити обсяг викидів CO₂, покращити екологічний стан та забезпечити комфортні умови проживання для мешканців громади.

2. Сектор (галузь) «Цифрова трансформація держави». Сектор орієнтований на покращення якості та доступності надання адміністративних послуг. Для цього потрібно провести капітальний ремонт приміщення з метою влаштування ветеранського простору, Центру адміністративних послуг, що дозволить підвищити рівень доступності усіх верств населення до надання якісних і своєчасних адміністративних послуг

3. Сектор (галузь) «Соціальна сфера». Сектор  направлений на створення умов для проживання маломобільних одиноких людей похилого віку та людей з обмеженими фізичними можливостями, внутрішньо переміщених осіб, які потребують постійного стороннього догляду, а саме: надання соціальної послуги «Догляд стаціонарний». Захист вразливих груп населення, створення інклюзивного середовища дозволить людям похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями відчувати себе більш захищеними та незалежними.

4. Сектор (галузь) «Громадська безпека. Сектор покликаний забезпечити захист життя маломобільних людей похилого віку  та людей з обмеженими можливостями у Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Верховинської селищної ради в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Забезпечити захист учнів, педагогів, батьків та працівників Верховинського та Красноїльського ліцеїв у випадку надзвичайних ситуацій – в споруді цивільного захисту.

5. Сектор (галузь) «Освіта і наука». Сектор спрямований на розвиток освітньої інфраструктури для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, розвиток інклюзивного навчального середовища, будівництво нових та модернізацію діючих закладів освіти, передбачає розвиток інфраструктури закладів загальної середньої та позашкільної освіти з метою забезпечення доступу до якісної освіти, створення безпечних і сучасних умов для здобувачів освіти та працівників, для комфортного і багатофункціонального освітнього простору, що сприятиме гармонійному розвитку дітей, підвищить якість надання освітніх послуг у громаді,

6. Сектор (галузь) «Культура та інформація». Сектор спрямований на надання культурних послуг, розвиток туризму та формування позитивного іміджу громади. Основним проектом у цій сфері буде створення сучасного культурного простору – Центру  надання культурних послуг,  проведення масових заходів, програм культурного дозвілля. Будівництво Центру надання культурних послуг сприятиме розвитку культурного середовища, підвищення соціальної активності населення. До культурного простору передбачено залучення внутрішніх і зовнішніх туристів, що передбачатиме додаткові надходження до бюджету громади, розвитку місцевої економіки.

7. Сектор (галузь) «Охорона здоров’я». Сектор ціленаправлений на суттєве покращення умов надання спеціалізованої, багатофункціональної медичної допомоги  Реалізація даного сектору є необхідною для  забезпечення сучасних умов надання медичних послуг, значне підвищення ефективності роботи медичного персоналу, покращення якості лікування пацієнтів. Сектор спрямований також на забезпечення надання якісної первинної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури (капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Красноїлля Верховинського району Івано-Франківської області).

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку громади. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання коштів бюджету громади.

Виконання завдань, визначених напрямами публічного інвестування, покладено на головних розпорядників коштів, які забезпечують виконання та контроль за управлінням публічними інвестиціями.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації стратегії розвитку громади та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку до Середньострокового плану.

Основні напрями публічного інвестування

Основні (пріоритетні)  напрями публічного інвестування відповідають завданнями Стратегії розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024 –2028 роки (нова редакція), галузевих (секторальних) стратегій, а також узгоджуються із завданнями Державної стратегії регіонального розвитку України та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось відділом соціально-економічного розвитку, інвестицій, туризму, сільського господарства та міжнародної співпраці виконавчого апарату селищної ради на підставі пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів, їх структурних  підрозділів, а також установ, організацій, закладів, підприємств, засновником яких є Верховинська селищна рада, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, з урахуванням завдань, визначених Стратегією розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024–2028 роки (нова редакція).

Інвестиційна рада при виконкомі Верховинської селищної ради розглянула та схвалила 11 пропозицій до Середньострокового плану, що містили  напрями для публічного інвестування, які включено в Додаток до цього плану.

Пропозиції до Середньострокового плану, що є основою для  галузевих цільових програм, направлено для Комісії з питань розподілу публічних інвестицій Верховинської селищної ради, яка розглянула їх і здійснила розподіл публічних інвестицій на середньостроковий період  з урахуванням критеріїв пріоритетності, ступеня готовності та наявності джерел фінансового забезпечення.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій головним розпорядником бюджетних коштів  2027 – 2029 роки та Пріоритетні напрями публічного інвестування до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій на 2027 – 2029 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками додається.

Основні джерела:

  - бюджет Верховинської селищної територіальної громади;

  - державний   бюджет;

  - кошти міжнародних фінансових організацій;

  - кошти від запозичення;

  - інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством.

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план публічних інвестицій Верховинської селищної ради формує основу для системного управління публічними інвестиціями на рівні громади.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади селищної ради і галузевих (секторальних) проектних портфелів громади.

Підготовка проектів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проект чи програма, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом.

Оцінка проектів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля. Пріоритезація проектів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації та передбачає розрахунок пріоритетності проектів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проектів за кожним напрямом публічного інвестування.

У подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку до середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій держави та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного бюджету та/або з наданням державної підтримки.

Рейтинговий список (додаток  2) у галузях (секторах) Верховинської селищної ради для публічного інвестування додаються.

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Верховинської селищної  ради

від 21.08.2026 № 1001

Рейтинговий список напрямів публічного інвестування

ВІДДІЛ ЖИТЛОВО_КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ВЕРХОВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(найменування секторального  структурного підрозділу )

у розрізі галузі (сектора) Водопостачання та водовідведення

для публічного інвестування

| № п/п | Напрям публічного інвестування | Підсектор галузі (сектора) для публічного інвестування | Орієнтовна фінансова потреба для здійснення публічних інвестицій, | Співфінансування з бюджету територіальної громади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відновлення та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення. Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод в селищі Верховина Верховинського району Івано-Франківської області | Водопостачання та водовідведення | 21 000 000,00 | 50000-2027 70000-2028 50000-2029 |
| 2 | Відновлення та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення. Будівництво резервної вітки водопроводу та додаткового водозабору в с. Віпче Верховинської селищної ради Івано-Франківської області. | Водопостачання та водовідведення | 12 000 000,00 | 49000-2027 72000-2028 47000-2029 |
| Всього орієнтовні фінансові потреби для реалізації публічних інвестицій у межах відповідної галузі (секторі) для публічного інвестування |  |  | 33 000 000,00 | 99000-2027 142000-2028 97000-2029 |

Додаток 2

Рейтинговий список напрямів публічного інвестування

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ВЕРХОВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(найменування секторального  структурного підрозділу )

у розрізі галузі (сектора) Культура та інформація для публічного інвестування

| № п/п | Напрям публічного інвестування | Підсектор галузі(сектора) для публічного інвестування | Орієнтовна фінансова потреба для здійснення публічних інвестицій, грн | Співфінансування з бюджету територіальної громади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розвиток культурної інфраструктури громади, забезпечення населення сучасними культурними послугами та створення умов для проведення культурно-мистецьких заходів. Будівництво Центру надання культурних послуг (Будинку культури) в селищі Верховина Верховинської територіальної громади. | Культурні послуги | 65 000 000, 00 | 3000-2027 3000-2028 3000-2029 |
| Всього орієнтовні фінансові потреби для реалізації публічних інвестицій у межах відповідної галузі (секторі) для публічного інвестування |  | 65 000 000, 00 |  | 3000-2027 3000-2028 3000-2029 |

Доаток 2

Рейтинговий список напрямів публічного інвестування

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВЕРХОВИНСЬКОЇ

СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(найменування секторального  структурного підрозділу )

у розрізі галузі (сектора) Освіта і наука. Громадська безпека  для публічного інвестування

| № п/п | Напрям публічного інвестування | Підсектор галузі (сектора) для публічного інвестування | Орієнтовна Фінансова потреба для здійснення публічних інвестицій, грн | Співфінансування з бюджету територіальної громади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розвиток освітньої інфраструктури для забезпечення рівного доступу до якісної освіти (Реконструкція будівлі ліцею з добудовою навчального корпусу та спортивного залу в с. Красноїлля, Верховинського району, Івано-Франківської області). | Освіта | 30000000,00 | 20000-2027 40000-2028 20000-2029 |
| 2 | Забезпечення захисту учнів, педагогів та працівників ліцею у випадку надзвичайних ситуацій (Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Верховинського ліцею Верховинської селищної ради). | Освіта | 10 060 183,00 | 40000-2027 80000-2028 80000-2029 |
| 3 | Будівництво модульного укриття у Красноїльському опорному ліцеї (академічний ліцей з вересня 2027р., укриття - основна умова) | Освіта | 30 000 000,00 | 20000-2027 40000-2028 20000-2029 |
| 4 | Забезпечення здорового та безпечного харчування учнів, покращення умов праці працівників харчоблоку, відповідність санітарно-гігієнічним нормам та сучасним вимогам (Проведення капітального ремонту приміщення харчоблоку Верховинського ліцею № 1 Верховинської селищної ради). | Освіта(загальна середня) осв) | 2 700 000,00 | 20000-2027 40000-2028 30000-2029 |
| Всього орієнтовні фінансові потреби для реалізації публічних інвестицій у межах відповідної галузі (секторі) для публічного інвестування |  |  | 129 976 248,00 | 100000-2027 200000-2028 150000-2029 |

Додаток 2

Рейтинговий список напрямів публічного інвестування

Комунальне некомерційне підприємство «Верховинський центр первинної

медико-санітарної допомоги» Верховинської селищної ради

у розрізі галузі (сектора). Охорона здоров’я для публічного інвестування

| № п/п | Напрям публічного інвестування | Підсектор галузі (сектора) для публічного інвестування | Орієнтовна фінансова потреба для здійснення публічних інвестицій, грн | Співфінансування з бюджету територіальної громади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт приміщення Красноїльської АЗПСМ КНП «Верховинський центр ПМСД Верховинської селищної ради в с.Красноїлля Верховинського району Івано-Франківської області. | Первинна медична допомога | 2 000 000 ,00 | 10000-2027 15000-2028 12500-2029 |
| Всього орієнтовні фінансові потреби для реалізації публічних інвестицій у межах відповідної галузі (секторі) для публічного інвестування |  |  | 2 000 000,00 | 10000-2027 15000-2028 12500-2029 |

Додаток 2

Рейтинговий список напрямів публічного інвестування

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ВЕРХОВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇРАДИ

у розрізі галузі (сектора). Соціальна сфера. Муніципальна інфраструктура та послуги

| № п/п | Напрям публічного інвестування | Підсектор галузі (сектора) для публічного інвестування | Орієнтовна Фінансова потреба для здійснення публічних інвестицій, грн | Співфінансування з бюджету територіальної громади я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення капітального ремонту з утеплення фасадів будівлі Відділення стаціонарного догляду з метою покращення умов проживання вразливих верств населення (одиноких маломобільних осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб) та умов праці персоналу. | Соціальні послуги | 5 500 000,00 | 15000-2027 15000-2028 20000-2029 |
| 2 | Встановлення модульного укриття для підопічних та працівників Відділення стаціонарного догляду з метою забезпечення безпеки, безбар’єрності та безперервності надання послуги стаціонарного догляду в умовах воєнного стану під час повітряних загроз. | Захисні споруди об’єктів інфраструктури | 3 600 000,00 | 15000-2027 15000-2028 20000-2029 |
| Всього орієнтовні фінансові потреби для реалізації публічних інвестицій у межах відповідної галузі (секторі) для публічного інвестування |  |  | 9 100 000, 00 | 30000-2027 30000-2028 40000-2029 |

Додаток 2

Рейтинговий список напрямів публічного інвестування

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

ВЕРХОВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(найменування секторального  структурного підрозділу )

у розрізі галузі (сектора) Цифрова трансформація держави та суспільства

для публічного інвестування

| № п/п | Напрям публічного інвестування | Підсектор галузі (сектора) для публічного інвестування | Орієнтовна фінансова потреба для здійснення публічних інвестицій, грн | Співфінансування з бюджету територіальної громади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт приміщення Верховинської селищної ради по вул. Івана Франка, 33, селище Верховина, Верховинського району Івано-Франківської області під влаштування "Ветеранського простору Верховинської селищної територіальної громади" та для "Центру надання адміністративних послуг Верховинської селищної територіальної громади" | Публічні послуги і пов'язана з ними цифровізація | 12 498 000,00 | 10000-2027 10000-2028 10000-2029 |
| Всього орієнтовні фінансові потреби для реалізації публічних інвестицій у межах відповідної галузі (секторі) для публічного інвестування |  |  | 12 498 000,00 | 10000-2027 10000-2028 10000-2029 |

Начальник відділу  соціально-економічного

розвитку, інвестицій, туризму, сільського

господарства та міжнародної співпраці                                                     Василь НАГІРНЯК