Проєкт



Україна

Верховинська селищна рада

Верховинського району Івано-Франківської області

восьмого скликання

тридцять друга сесія

РІШЕННЯ

від \_\_.12.2023 року смт Верховина

№\_\_\_\_-32/2023

**Про затвердження заходів на 2024 рік**

**до Програми благоустрою Верховинської**

**селищної ради на 2021-2025 роки**

Керуючись ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до п.1 ст.10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 року №105, Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 23.12.2010 р. №462 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення програм (планів заходів) з благоустрою населених пунктів" та Правил благоустрою території  Верховинської селищної ради,на виконання Програми благоустрою селища Верховина на 2021-2025 роки, сесія селищної ради

ВИРІШИЛА

1. Затвердити Заходи на 2024 рік щодо виконання завдань та реалізації Програми благоустрою Верховинської селищної ради на 2021-2025 роки (далі – Заходи), що додаються.

2. Виконкому селищної ради забезпечити виконання даних Заходів Програми спільно з районними організаціями, установами та підприємствами.

3. Верховинському комбінату комунальних підприємств забезпечити виконання Програми згідно укладених договорів.

4. Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів селищного бюджету, при необхідності вносити зміни до них, залучати позабюджетні кошти, спонсорські кошти, кошти громадян та інших джерел, незаборонених чинним законодавством.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань будівництва, архітектури, благоустрою, житлово-комунального та дорожнього господарства та заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ярослава Кікінчука.

**Селищний голова Василь МИЦКАНЮК**

**Секретар ради Петро АНТІПОВ**

Додаток

до рішення тридцять другої сесії

Верховинської селищної ради

№\_\_-32/2023 від 14.12.2023 року

**Заходи щодо виконання завдань та реалізації**

**Програми благоустрою Верховинської селищної ради на 2021-2025**

**на 2024 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст заходів | Виконавці заходу | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування  (вартість)  грн | Строки виконання |
| 1 | Розбудова та ремонт мережі вуличного освітлення | Виконком с/р,  підрядна організація | Селищний бюджет | 150 000,00 | На протязі року |
| 2 | Ремонт засобів безпеки руху (дорожніх знаків, пішохідних огороджень, дорожньої розмітки, обмежувачів швидкості, тощо) | Виконком с/р,  підрядна організація | Селищний бюджет | 10000,00 | Березень-травень |
| 3 | Прибирання тротуарних доріжок, громадських місць, вулиць та майданчиків на території Верховинської селищної ради | Виконком с/р,  підрядна організація | Селищний бюджет | 20000,000 | На протязі року |
| 4 | Санітарна очистка, обкошування та прибирання кладовищ на території Верховинської селищної ради | Виконком с/р,  підрядна організація | Селищний бюджет | 30000,00 | Квітень-вересень |
| 5 | Послуги з прибирання снігу на території Верховинської селищної ради | Виконком с/р,  підрядна організація | Селищний бюджет | 40000,000 | Січень- березень |
| 6 | Обрізка та санітарка очистка дерев, кущів | Виконком с/р,  підрядна організація | Селищний бюджет | 50000,00 | Квітень, листопад |
| 7 | Придбання гірлянд, іграшок та встановлення новорічної ялинки | Виконавець програми благоустрій  Верховинської  селищної рад | Селищний бюджет | 20 000,00 | Листопад-  Грудень |
| 8 | Стерилізація безпритульних тварин, захоронення | Виконком с/р,  підрядна організація | Селищний бюджет | 10 000,00 | На протязі року |
| 9 | Благоустрій території біля пам’ятника «Небесної Сотні» смт.Верховина вул.І.Франка | Виконком с/р,  підрядна організація | Селищний бюджет | 40000,00 | червень |
| 10 | Провести ремонтні роботи пам’ятника «Небесної Сотні» смт.Верховина вул.І.Франка | Виконком с/р,  підрядна організація | Селищний бюджет | 40000,00 | Червень-липень |
| 11 | Озеленення та догляд за саджанцями на території Верховинської селищної ради | Виконком с/р,  підрядна організація | Селищний бюджет | 20 000,00 | Червень-серпень |
| 12 | Придбання та ремонт лавочок, дошок оголошень | Виконком с/р  підрядна організація | Селищний бюджет | 20 000,00 | травень |
| 13 | Проведення конкурсів, інформаційно-просвітницьких заходів з питань благоустрою | Виконком с/р,  закріплені організації | Селищний бюджет | 2000,00 | березень |
| 14 | Влаштування території для тимчасового утримання ВРХ (біля водоканалізаційного підприємства селище Верховина) встановлення огорожі | Виконком с/р  підрядна організація | Селищний бюджет | 18000,00 | квітень |
| 15 | Проведення благоустрою території пам’ятного знаку смт.Верховина вул.Франка (біля хреста) | Виконком с/р  підрядна організація | Селищний бюджет | 20 000,00 | Червень-липень |
| 16 | Ремонт пам’ятників та пам’ятних знаків | Виконком с/р,  підрядна організація | Селищний бюджет | 15000,00 | Квітень-вересень |
| 18 | Благоустрій території колишнього пам’ятника «Загиблим воїнам ВВВ» смт.Верховина, І.Франка(біля адм.будику Державної адміністрації) | Виконком с/р,  підрядна організація | Селищний бюджет | 49000,00 | Квітень |
| 19 | Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт підвісних пішохідних переходів | Виконком с/р,  підрядна організація | Селищний бюджет | 46000,00 | Квітень-вересень |
|  | ВСЬОГО |  |  | **600000,00** |  |

Замовник Програми

Начальник відділу житлово-

комунального господарства

Верховинської селищної ради Святослав Лазорик

Керівник Програми

Заступник селищного голови Ярослав Кікінчук

Додаток

до рішення двадцять третьої сесії

Верховинської селищної ради

№\_\_-23/2023 від «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ року

**Заходи щодо виконання завдань та реалізації**

**Програми благоустрою Верховинської селищної ради на 2021-2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва заходу | | Вартість | Термін виконання |
| 1 | Заходи щодо виконання завдань та реалізації  Програми благоустрою Верховинської селищної ради на 2024 рік | | 15000,00 | Січень |
| 10000,00 | Лютий |
| 26100,00 | Березень |
| 81800,00 | Квітень |
| 77500,00 | Травень |
| 93900,00 | Червень |
| 92000,00 | Липень |
| 49700,00 | Серпень |
| 35000,00 | Вересень |
| 59000,00 | Жовтень |
| 50000,00 | Листопад |
| 10000,00 | грудень |
|  | ВСЬОГО: | 600000,00 | |  |
|  | Загальна сума заходів на 2024 рік : шістсот тисяч гривень 00 копійок | | | |