ПРОЕКТ



Україна

Верховинська селищна рада

Верховинського району Івано-Франківської області

восьмого скликання

тридцять сьома сесія

РІШЕННЯ

від \_\_\_\_\_2024 року с-ще Верховина

№\_\_\_-37/2024

**Про затвердження Плану заходів на 2024 – 2025**

**роки з реалізації Стратегії розвитку**

**Верховинської селищної територіальної**

**громади на 2024 -2028 роки**

Відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 265 від 21 грудня 2022 року, з метою забезпечення соціально-економічного розвитку Верховинської селищної територіальної громади, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити План заходів на 2024 – 2025 роки з реалізації Стратегії розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024 -2028 роки (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів, комунальних установ і закладів забезпечити виконання Плану заходів.

3. Робочій групі з управління впровадження Стратегії розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024 – 2028 роки забезпечити проведення моніторингу та оцінки результативності та реалізації Плану заходів.

4. Координацію робіт та узагальнення інформації про виконання Плану Заходів покласти на головного відповідального виконавця – відділ соціально-економічного розвитку, інвестицій, туризму, сільського господарства та міжнародної співпраці виконавчого апарату селищної ради.

5. Організацію виконання цього рішення покласти на заступників селищного голови Ярослава Кінчука та Оксану Чубатько.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з питань соціального захисту, фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та у справах учасників АТО (Ярослав Стефурак).

7. Оприлюднити План заходів на офіційному веб-сайті селищної ради.

**Селищний голова Василь МИЦКАНЮК**

**Секретар ради Петро АНТІПОВ**

**План заходів НА 2024-2025 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВЕРХОВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2024-2028 РОКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Завдання Стратегії** | **Проєкт місцевого розвитку** | | **Період**  **реалізаці проекту**  **місцево**  **го роз**  **витку** | | | **Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, (тис. грн.)** | | | | | | | | | | **Виконавці** | | | **Індикатори результативності** | |
| Всього | Держав-  ний бюджет | | Облас-  ний бюд  жет | | Місце-  вий бю  джет | | | Інші джере  ла (кош  шти грантів та інші) | |  | | |  | |
| **Стратегічна ціль 1. Підвищення економічної спроможності громади** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Операційна ціль 1.1. Покращення інвестиційної привабливості та стимулювання економічного розвитку** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1. Покращення інвестиційної привабли  вості громади (у сфері деревообробки, агро  промислового комплексу та креативних індустрій). | Виготовлення інвестиційного паспорту громади | | 2024-2005 | | | – | – | | – | | | | – | – | | 1. Відділ соціально-економічного роз  витку, інвестицій, туризму, сільсько  го господарства та міжнародної співпраці.  2. ГО «Асоціація деревообробників  та лісозаготівель  ників Верховинсь  кого району | | | Виготов  лено інве  стиційний паспорт громади | |
| 2. | 2. Підвищення фінансової спроможнос ті громади через розви ток малого і середнього підприємництва, в т.ч. ініціатив людей з інвалідністю та молоді (кластери, науково-технологічні парки, мережі хаби та інші). | 1. Створення фонду фінансо  вої підтримки розвитку бізнесу | | 2024-2025 | | | – | – | | – | | – | | | – | | Фінансове управління селищної ради | | | Створено фонд фінансової підтримки розвитку бізнесу | |
|  |  | 2.Програма роз  витку малого та середнього підприємницт  ва селищної ради на 2024-2025 роки | | 2024  2025 | | | 50.00  100.00 | –  – | | –  – | | 50.00  100.00 | | | –  – | | Відділ соціально-економічного роз  витку, інвестицій, туризму, сільсько-  го господарства та міжнародної співпраці. | | | Надано безвідсотко-  вий кредит представни  кам малого та середньо  го бізнесу | |
| 3. | 3. Розвиток фермерсь  ких господарств, сільсь  когосподарських обслу  говуючих кооперативів та підприємств з вироб  ництва органічної сільсь  когосподарської продук  ції в т.ч. крафтове виробництво. | 1.Створення сільськогосп. підприємств з переробки мо  лочної та м’яс  ної продукції | | 2024-2025 | | | – | – | | – | | – | | | – | | Відділ соціально-економічного роз  витку, інвестицій, туризму, сільсько-  го господарства та міжнародної співпраці. | | | Створено сільського-  сп.підпри  ємства з  переробки молочної та  м’ясної продукції | |
|  |  | 2.Виробництво сільськогосп. продукції, підт  римка ферме  рів, утримання ВРХ, відродже  ння вівчарства | | 2024-2025 | | | – | 7,0 тис. грн на одну корову,  4,0 тис. грн  на один  га землі;  2,0 тис. грн  на одну голову овець | | – | | – | | | – | | Відділ соціально-економічного роз  витку, інвестицій, туризму, сільсько-  го господарства та міжнародної співпраці. | | | Збільшено поголів’я ВРХ та овець, збільшено виробництво молочної продукції (сиру, брин  зи, вурди). | |
|  |  | 3. Розвиток тваринницьких ферм сімейного типу | | 2024-  2025 | | | – | – | | – | | – | | | – | | Відділ соціально-економічного роз  витку, інвестицій, туризму, сільсько-  го господарства та міжнародної співпраці. | | | Створено тваринниць  кі ферми сімейного типу | |
|  |  | 4. Створення ферм сімейного типу. | | 2024-2025 | | | – | – | | – | | – | | | – | | Відділ соціально-економічного роз  витку, інвестицій, туризму, сільсько  го господарства та міжнародної співпраці. | | | Створено ферми сімейного типу | |
|  |  | 5.Виробництво гуцульської коров’ячої та овечої бринзи | | 2024-2025 | | | – | Грантова підтрим  ка від ФАО  та ЄС | | – | | – | | | – | | Відділ соціально-економічного роз  витку, інвестицій, туризму, сільсько-  го господарства та міжнародної співпраці.  Громадська спілка «Асоціація карпатських ватагів». | | | Придбано | |
| 4. | 4. Розробка бренду громади | 1. Розробка інвестиційного бренду громади та формування привабливого іміджу громади. | | 2024-2025 | | | 5,0 | – | | – | | 5,0 | | | – | | Відділ соціально-економічного роз  витку, інвестицій, туризму, сільсько-  го господарства та міжнародної співпраці. | | | Розроблено інвестицій  ний бренд громади | |
|  |  | 2. Підготовка промоматеріа-  лів про грома-  ду (буклет, відео-ролик та інші види про-  моматеріалів). | | 2024-2025 | | | 50,0 | – | |  | | 50,0 | | | – | | Відділ соціально-економічного роз  витку, інвестицій, туризму, сільсько-  го господарства та міжнародної співпраці.  Відділ культури | | | Виготовлено буклети та інші промо-  матеріали | |
|  |  | 3.Виготовлен-  ня сувенірної продукції із використанням бренду громади. | | 2024-2025 | | | 30,0 | – | |  | | 30,0 | | | – | | Відділ соціально-економічного роз  витку, інвестицій, туризму, сільсько-  го господарства та міжнародної співпраці.  Відділ культури | | | Виготовлено сувенірну продукцію із використан-ням бренду громади. | |
| 5 | 5. Внесення відомостей про об’єкти до ДЗК. Встановлення чітких меж повноважень при роз поряд-  женні територіями та можливість планування і розбудодови. Інвестиційна привабливість регіону. | 1. Розробка та оновлення  містобудівних документів  ( генеральних планів населе-  них пунктів, планів зонування). | | 2024- 2025 | | | 1300.0 | 100,0 | | 100.0 | | 100.0 | | | 1000.0 | | Відділ земельних відносин та екології Верховинської селищної ради | | | Встанорв  лено межі територіальної громади та внесено відомості до ДЗК | |
|  |  | 2.Проведення інвентаризації земель території Верховинської ТГ | | 2024- 2025 | | | 2500.00 | 100,00 | | 500,00 | | 300,00 | | | 1600.00 | | Відділ земельних відносин та екології Верховинської селищної ради | | | Створено облік користування земельних ділянок за цільовим використанням та виявле  ння терито  рій для можливого розвитку інвестиційних проектів. | |
|  |  | 3.Розробка нормативно-грошової оцінки населених пунктів Верховинської територіальної громади | | 2024- 2025 | | | 410,00 |  | | 120.00 | | 90.00 | | | 200.00 | | Відділ земельних відносин та екології Верховинської селищної ради | | | За результа  тами прове  деної норма  тивної гро-  шової оцінки буде забезпечено виконання вимог ЗУ «Про оцінку земель» та зростання надходжень до місцевих бюджетів від плати за землю. | |
| **Операційна ціль 1.2. Розвиток туристично-рекреаційної сфери** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 6. Розвиток туристичної інфраструктури. Просування і реклама місцевих туристичних продуктів. | 1. Створення інформаційно-туристичного центру у селищі Верховина | | 2024- 2025 | | | 200,0 | – | | – | | 50,0 | | | 150,0 | | Відділ земельних відносин та  екології селищної ради | | | Створено інформацій  но-туристич  ний центр | |
|  |  | 2. Розвиток рекреаційних територій. Створення нових туристич  но-рекреацій них зон | | 2024-  2025 | | | 50,0 | – | | – | | – | | | 50 ,0 | | Відділ соціально-економічного роз  витку, інвестицій, туризму, сільсько-  го господарства та міжнародної співпраці. | | | Створено нові рекреаційні території та  рекреаційні зони | |
|  |  | 3.Облаштування нових туристич  них локацій,  знакування та маркування  туристичних маршрутів | | 2024-  2025 | | | 30,0 | – | | – | | 30,0 | | | – | | Відділ соціально-економічного роз  витку, інвестицій, туризму, сільсько  го господарства та міжнародної співпраці. | | | Створено  нові туристич  локації проз  ннаковано та промаркова  нно туристич  нні маршрути | |
| 7 | 7. Збереження та управління природною та культурною спадщи-  ною, створення нових культурно-мистецьких, просвітницьких об’єктів. | 1.Облаштування привабливих для туристів об’єктів природної та культурної спадщини | | 2024-  2025 | | | 30,0 | – | | – | | 30,0 | | | – | | Відділ соціально-економічного роз  витку, інвестицій, туризму, сільсько-  го господарства та міжнародної співпраці. | | | Облаштовано привабливі для туристів об’єкти природної та культурної спадщини | |
| 8 | 8. Створення нових та підтримка існуючих туристичних продуктів і атракцій , у т.ч. на гірських територіях, їх доступність для людей з інвалідністю | 2.Облаштування нових туристи  чних маршрутів  на полонини,  веломаршрутів  до істор. духов  них храмів. | | 2024-  2025 | | | 30,0 | – | | – | | 30,0 | | | – | | Відділ соціально-економічного роз  витку, інвестицій, туризму, сільсько  го господарства та міжнародної співпраці. | | | Облаштовано маршрути на  полонини, веломаршрути та до духовних храмів. | |
| 9 | 9. Маркетинг  туристичного потенціалу | Створення туристичного бренду громади | | 2024-  2025 | | | 10,0 | – | | – | | 10,0 | | | – | | Відділ соціально-економічного роз  витку, інвестицій, туризму, сільсько-  го господарства та міжнародної співпраці. | | | Створено туристичний бренд громади | |
| 10 | 10.Збереження регіональних традицій, регіональної культури Гуцульщини, природної та культурної спадщини | Розвиток музей  ного, подієвого туризму, мис-  тецьких атрак-  цій культурної спадщини | | 2024-  2025 | | | 50,0 | – | | – | | 50,0 | | | – | | Відділ соціально-економічного роз-  витку, інвестицій, туризму, сільсько-  го господарства та міжнародної співпраці.  Відділ культури | | | Організова  но проведен-ня музейних екскурсій, залучено туристів до культурних подій краю, створено нові мисте-  цькі атракції | |
| **Стратегічна ціль 2. Розвиток інфраструктури громади**  **Операційна ціль 2.1. Розвиток дорожньо – транспортної інфраструктури** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мостів і автомобільних доріг комунальної форми власності | Ремонт та утримання доріг комуналь  ної власності, реконструкція та ремонт мостів | | 2024-2025 | | | 2000,00 | – | | – | | 2000,00 | | |  | | Відділ житлово-комунального господарства | | | Проведено ремонт та утримання доріг комуна-  льної власно-  сті, реконстру  йовано та від-  ремонтовано мости. | |
| 12 | 2.Покращення безпеки транспортної інфраструктури | Облаштування зупинок громадського транспорту. | | 2024-  2025 | | | 150,00 | – | | – | | 50,00 | | | 100,00 | | Відділ житлово-комунального господарства | | | Облаштова-но зупинки громадсько-го транспорту | |
|  |  | Влаштування острівців безпеки, тротуарів. | | 2024-  2025 | | | 600,00 | – | | – | | 150,00 | | | 450,00 | | Відділ житлово-комунального господарства | | | Влаштовано острівці безпеки, тротуари. | |
| **Операційна ціль 2.2. Розвиток житлово-комунальної інфраструктури** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.Покращення житлово-комунальної інфраструктури | Будівництво та ремонт каналі  заційних сис  тем, очисних споруд. | | 2024-  2025 | | | 10600,00 | 9540,00 | | – | | 1060,00 | | | – | | Відділ житлово-комунального господарства  Водопровідно-каналізаційне підприємство | | | Проведено будівництво та ремонт каналізацій-  них систем, очисних споруд. | |
| 14 | 2. Покращення інструментів  просторового планування | Розробка, оно  влення змін до містобудівної документації. | | 2024-  2025 | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | Розроблено, оновлено  зміни до містобудівної документації. | |
| **Стратегічна ціль 3. Створення комфортних та безпечних умов проживання на території громади** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Операційна ціль 3.1. Підвищення якості життя в громаді** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1. Підвищення якості та доступності медичних послуг: будівництво, реконструкція (ремонт) та покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я | Завершення будівництва нової лікарні у селищі Верховина | | 2024-  2025 | | | 471450,6 |  | |  | | 200,0 | | | 471250,6 | | Відділ житлово-комунального господарства.  КНП Верховин  ська багатопро  фільна лікарня» | | | Завершено будівництво нової лікарні у селищі Верховина | |
|  |  | Поліпшення надання первинної медичної допомоги  населенню.  Проведення поточних ремонтів кабінетів Центру ПМСД | | 2024-  2025 | | | 100,00 |  | |  | |  | | | 100,00 | | КНП «Верховинський  Центр ПМСД | | | Покращено надання первинної медичної допомоги населенню,  Проведено поточний ремонт кабі  нетів Центру ПМСД | |
|  |  | Модернізація закладів охорони здоров’я. | | 2024-  2025 | | | 50,0 |  | |  | | 50,0 | | |  | | КНП Верховин  ська багатопро  фільна лікарня» | | | Удосконалено відповідно до сучасних вимог закла  ди охорони здоров’я. | |
|  |  | Модернізація закладів охорони здоров’я. | | 2024-  2025 | | | 150,0 |  | |  | |  | | | 150,0 | | КНП «Верховинський ЦПМСД» | | | Поточні ремонти закладів КНП «Верховинський ЦПМСД» | |
|  |  | Поточний ремонт приміщення КНП Центр ПМСД | | 2024-  2025 | | | 999,6 |  | |  | |  | | | 999,6 | | КНП «Верховинський ЦПМСД | | | Поточний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Красноїлля | |
|  |  | Забезпечити тенденцію до зниження смертності від хронічних захворювань.  Реалізація комплексної програма  «Здоров’я населення Прикарпаття» | | 2024-2025 | | | 500,0 |  | |  | | 500,0 | | |  | | КНП «Верховинський ЦПМСД | | | Забезпечено тенденцію до зниження смертності від хронічних захворювань  Реалізованопрограму  «Здоров’я населення Прикарпаття | |
|  |  | Покращення лікувальної, матеріально-технічної бази закладів охоро  ни здоров’я. | | 2024-  2025 | | | 100,0 |  | |  | | 100,0 | | |  | | КНП Верховин  ська багатопро  фільна лікарня» | | | Покращено лікувальну, матеріально-технічну базу закладів охо  рони здоров’я | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 16 | Створення якісного освітнього середовища для всіх здобувачів освіти Верховинської громади | Відкриття центру розвитку дитини | 2024-2025 | 2500,0. | – | – |  | 2500,0 | Відділ освіти, мо- лоді та спорту Верховинської селищної ради,ке-рівники освітніх закладів, органи влади та місцево-го с амоврядуван-ня підприємці, меценати | Забезпечено якісне освітнє середовище для дітей дошкільного віку | |  |  | Оновлення  систем опалення та заміна котлів у закладах дошкільної освіти (с.Красноїлля, с.Ільці,  с.Криворівня, с.Голови) | 2024-2025 | 2100,0 | – | – | – | 2100,0 | Відділ освіти, мо- лоді та спорту Верховинської селищної ради,ке-рівники освітніх закладів, органи влади та місцево-го самоврядуван-ня підприємці, меценати | Забезпечено відповідні санітарно-гігієнічні норми для дітей дошкільного віку | |  |  | Перекриття даху в дитячому садочку с.Криворівня | 2024-2025 | 1800,0 | – | – | – | 1800,0 | Відділ освіти, мо- лоді та спорту Верховинської селищної ради,ке-рівники освітніх закладів, органи влади та місцево-го самоврядуван-ня підприємці, меценати | Створено безпечні умови для розвитку дошкільнят | |  |  | Придбання дитячих ігрових майданчиків для закладів дошкільної освіти (с.Замагора, с.Красник, с.Ільці, с.Красноїлля) | 2024-2025 | 600,0 | – | – | – | 600,0 | Відділ освіти, мо- лоді та спорту Верховинської селищної ради,ке-рівники освітніх закладів, органи влади та місцево-го самоврядуван-ня підприємці, меценати | Організовано якісне освітнє середовище  для дітей дошкільного віку | |  |  | Заміна електропроводки в закладах дошкільної освіти (с.Перехресне, с.Голови, Селища Верховина «Сонечко») | 2024-2025 | 300,0 | – | – | – | 300,0 | Відділ освіти, мо- лоді та спорту Верховинської селищної ради,ке-рівники освітніх закладів, органи влади та місцево-го самоврядуван-ня підприємці, меценати | Створено безпечні умов для розвитку дошкільнят | |  |  | Покращення матеріально-технічної бази всіх закладів дошкільної освіти (закупівля меблів, кухонногообладнання, інвентаря тощо) | 2024-2025 | 150,0 | – | – | – | 150,0 | Відділ освіти, мо- лоді та спорту Верховинської селищної ради,ке-рівники освітніх закладів, органи влади та місцево-го самоврядуван-ня підприємці, меценати | Організовано якісне освітнє середовище для дітей дошкільного віку | |  |  | Добудова спортивних майданчиків зі штучним покриттям у Замагорівсько-му та Красноїльському ліцеях | 2024-2025 | 1500,0 | – | – | – | 1500,0 | Відділ освіти, мо- лоді та спорту Верховинської селищної ради,ке-рівники освітніх закладів, органи влади та місцево-го самоврядуван-ня підприємці, меценати | Створено умов для всебічного розвитку учнівської молоді | |  |  | Будівництво спортивної кімнати в Кривопільському ліцеї | 2024-2025 | 1000,0. | – | – | – | 1000,0 | Відділ освіти, мо- лоді та спорту Верховинської селищної ради,ке-рівники освітніх закладів, органи влади та місцево-го самоврядуван-ня підприємці, меценати | Сприяння розвитку юних спортивних талантів. | |  |  | Перекриття даху в Ільцівському ліцеї | 2024-2025 | 3000,0 | – | – | – | 3000,0 | Відділ освіти, мо- лоді та спорту Верховинської селищної ради,ке-рівники освітніх закладів, органи влади та місцево-го самоврядуван-ня підприємці, меценати | Створено безпечні умов для всіх учасників освітнього процесу | |  |  | Проведення капітального ремонту спортивного залу в Криворівнянському ліцеї ім..М.Грушевського | 2024-2025 | 500,0 | – | – | – | 500,0 | Відділ освіти, мо- лоді та спорту Верховинської селищної ради,ке-рівники освітніх закладів, органи влади та місцево-го самоврядуван-ня підприємці, меценати | Сприяння розвитку юних спортивних обдарувань | |  |  | Капітальний ремонт системи опалення  та заміні електропроводки у Верхньоясенівському ліцеї | 2024-2025 | 670,0 | – | – | – | 670,0 | Відділ освіти, мо- лоді та спорту Верховинської селищної ради,ке-рівники освітніх закладів, органи влади та місцево-го самоврядуван-ня підприємці, меценати | Забезпечено відповідні санітарно-гігієнічні норм для учнівської молоді та педагогів | |  |  | Будівництво їдальні та спортивного залу в Красницькій гімназії | 2024-2025 | 4500,0 | – | – | – | 4500,0 | Відділ освіти, мо- лоді та спорту Верховинської селищної ради,ке-рівники освітніх закладів, органи влади та місцево-го самоврядуван-ня підприємці, меценати | Сприяння розвитку юних спортивних талантів та створення відповідних санітарно-гігієнічних норм для дітей | |  |  | Капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям у Буковецькій гімназії | 2024-2025 | 250,0 | – | – | – | 250,0 | Відділ освіти, мо- лоді та спорту Верховинської селищної ради,ке-рівники освітніх закладів, органи влади та місцево-го самоврядуван-ня підприємці, меценати | Сприяння розвитку юних спортивних обдарувань | |  |  | Проведення капітального ремонту укриття, даху та отеплення горища у Верховинському ліцеї | 2024-2025 | 1800,0 | – | – | – | 1800,0 | Відділ освіти, молоді та спорту Верховинської селищної ради, керівники освітніх закладів, органи влади та місцевого самоврядування, підприємці, меценати | Створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу | |  |  | Капітальний ремонт спортивного залу, заміна підлоги  та облаштування сучасного фасаду у Верховинському ліцеї 1. | 2024-2025 | 1400,0 | – | – | – | 1400,0 | Відділ освіти, молоді та спорту Верховинської селищної ради, керівники освітніх закладів, органи влади та місцевого самоврядування, підприємці, меценати | Сприяння розвитку юних спортивних талантів та створення відповідних санітарно-гігієнічних норм для дітей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1. Підвищення якості та доступності послуг в сфері культури: будівництво, реконструкція (ремонт) та покращення матеріально-технічної бази закладів культури | Будівництво Будинку культури – Народного дому в селищі Верховина. | | 2024-  2025 | | | 35000,0 | 30000, 0 | | 4000,0 | | 1000,0 | | | – | | Відділ житлово-комунального господарства.  Відділ культури. | | | Збудовано Будинок культури-Народний дім в селищі Верховина | |
|  |  | Капітальний ремонт школи мистецтв, закладів культури, бібліотек. | | 2024-  2025 | | | 1500,0 | 1000,0 | | 300,0 | | 100,0 | | | 100,0 | | Відділ житлово-комунального господарства.  Відділ культури. | | | Проведено ремонт  школи мистецтв, закладів культури, бібліотек | |
|  |  | Придбання нових музе  йних вітрин, аудіо-та відеотехніки. | | 2024-  2025 | | | 350,0 | 150,0 | | 80,0 | | 50,0 | | | 70,0 | | Відділ культури. | | | Придбано нові музейні вітрини, аудіо та відеотехніку | |
| 18 | 1.Забезпечення якісними адміністративними послугами в громаді в т.ч. для людей з інвалідністю | Реконструкція приміщення для сучасного центру надання адміністратив-них послуг | | 2024-  2025 | | | 970,0 |  | | 580,0 | | 97,0 | | | 293,0 | | Відділ житлово-комунального господарства.  Центр надання адміністративних послуг | | |  | |
|  |  | Розширення спектру нада  ння адміністра-тивних послуг | | 2024-  2025 | | | 500,0 | 270,0 | |  | | 230,0 | | |  | | Центр надання адміністративних послуг | | | Придбання робочої станції для оформлення та видачі по-свідчення водія і дер-жавної реєс-трації транс-портних за-собів та створення робочого місця користувача НАІС | |
|  | 3.1.7. Вдосконалення системи надання соціальних послуг | Удосконалення системи соціального захисту | | 2024-  2025 | | |  |  | |  | |  | | |  | | Відділ соціальної роботи | | | Удосконалено систему соціального захисту | |
|  |  | Розвиток інноваційних соціальних послуг | | 2024-  2025 | | |  |  | |  | |  | | |  | | Відділ соціальної роботи | | | Введено інноваційні соціальні послуги | |
| 19 | 1. Розвиток соціального підприємництва – діяльності підприємств чи організацій, які функціонують з метою отримання прибутку і його спрямування на виконання соціальної місії в контексті вирішення суспільних проблем, або ж працюють у сфері неприбуткової діяльності, спрямованої на досягнення соціального ефекту. | Соціальні пос  луги підприєм  ництва для ви  рішення проб  лем вразливої групи осіб (лю  дей похилого віку, безробіт  них), подола  ння бідності. | | 2024-  2025 | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | Надано соц. послуги для  вирішення проблем вра  зливої групи осіб (людей похилого ві  ку, безробіт  них), подола  ння бідності. | |
|  |  | Надання нових соціальних послуг у сфері ринку послуг. | | 2024-  2025 | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | Надано нові соціальні послуги у сфері ринку послуг | |
|  |  | Розподіл чисто  го прибутку від прибутку підприємств на соц. потреби  громадян. | | 2024-  2025 | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | Направлено частину чис  того прибут  ку підприєм  ств на соц. потреби громадян. | |
| **Операційна ціль 3.2. Підвищення рівня екологічної безпеки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1. Створення системи поводження з твердими побутовими відходами | Реконструкція приміщення для сміттєпере-  робного і сміт-  тєсортувально  го комплексу | | 2024-  2025 | | | 3000,00 |  | | 2400,0 | | 600,0 | | | – | | Відділ житлово-комунального господарства.  Комбінат комунальних підприємств | | | Реконстру-йовано при-міщення для сміттєпере-  робного і сміттєсорту-  вального комплексу. | |
|  |  | Придбання необхідної спецтехніки:  -сміттєвоз;  - технологічна лінія з перероб-  ки ТПВ | | 2024-  2025 | | | 2770,0 | – | | – | | – | | | 2770,0 | | Відділ житлово-комунального господарства.  Комбінат комунальних підприємств. | | | Придбано сміттєвоз для переве-зення твер-дих побуто-  вих відходів. | |
| 21 | 2. Забезпечення пожежної безпеки жителів громади | Створення та введення в дію добровільної пожежної команди в селі Красноїлля | | 2024-  2025 | | | 3700,0 | – | | 3330,00 | | 370,00 | | |  | | Відділ житлово-комунального господарства.  Комбінат комунальних підприємств. | | | Створено та введено в дію доброві  льну пожеж  ну команду в селі.  Красноїлля. | |
| 22 | 3. Покращення санітарного та екологічного стану населених пунктів | Заходи з очище  ння русел річок, потоків, проведення бе  регоукріплень. | | 2024-  2025 | | | 995,0 | – | | – | | 995,0 | | | – | | Відділ житлово-комунального господарства.  Комбінат комунальних підприємств. | | | Очищено русла річок, потоків, про  ведено бере  гоукріпленя. | |
|  |  | Заходи з підвищення екологічної культури | | 2024-  2025 | | | 25,00 | – | | – | | 25,00 | | | – | | Відділ житлово-комунального господарства.  Комбінат комунальних підприємств. | | | Здійснено заходи з підвищення екологічної культури. | |
| 23 | 4. Реконструкція (нове будівництво) локальних очисних споруд в смт. Верховина | Реконструкція, будівництво нових очисних споруд у Верховині. | | 2024-  2025 | | | 3000,0 |  | | 2700,0 | | 300,00 | | | – | | Відділ житлово-комунального господарства.  Водоканалізацій  не підприємство. | | | Проведено реконструк  цію очисних споруд у Верховині | |
| 24 | 5. Забезпечення якісною питною водою жителів громади | Заходи з безперебійного постачання води, проведе  ння заміни на  сосів, фільтрів. | | 2024-  2025 | | | 300,00 |  | |  | | 200,00 | | | 100,00 | | Відділ житлово-комунального господарства.  Водопровідно-каналізаційне підприємтво | | | Безперебій  не постачан  ня води, проведено заміну насо  сів, фільтрів. | |
| 25 | 6. Будівництво берегоукріплюючих споруд та запобігання зсувних процесів | Заходи з будівництва берегоукріплюючих споруд | | 2024-  2025 | | | 995,0 | – | | – | | 995,00 | | | – | | Відділ житлово-комунального господарства. | | | Влаштовано берегоукріплюючі спо  руди річок. | |
| 26 | 7. Збереження природних територій та об’єктів природо-заповідного фонду, відновлення лісів | Заходи з екологічного природокорис  тування: розроблення проекту земле  устрою щодо встановлення та винесення меж прибережних захисних смуг річок території громади. | | 2024-  2025 | | | 1000.0 | – | | – | | – | | | 1000.0 | | Відділ житлово-комунального господарства.  ДП «Верховин  ське лісове господарство».  ДП «Гринявське лісове господарство».  Верховинський районний лісгосп.  НПП «Верховинський». | | | Реалізовано заходи з екологічно  го природо  користуван  ня.  Збережено природні території та об’єкти заповідногофонду. | |
|  | **Стратегічна ціль 4. Реабілітація учасників Революції Гідності, АТО-ООС,**  **учасників бойових дій, їх сімей, військовослужбовців ЗСУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1. Забезпечення реабілітації учасників Революції Гідності, АТО-ООС, учасників бойових дій, їх сімей, військовослужбов-  ців Збройних Сил України, які брали участь у війні росії проти України, ВПО. | Створення  Центру реабі  літації учасни  ків Революції Гідності, АТО-ООС,учасників бойових дій, їх сімей, військо  вослужбов-  ців Збройних Сил України, які брали участь у війні росії проти України, ВПО. | | 2024-  2025 | | |  |  | |  | |  | | |  | | КНП «Верхови  нська багатопро  фільна лікарня | | | Створено Центр реабі  літації та від  новлено реа  біліаційні функції учас  ників Рево  люції Гідно  сті, АТО-ООС,учасників бойових дій, їх сімей, військово  службовців  Збройних Сил Украї  ни, які брали участь у вій  війні росії проти України, ВПО. | |
|  |  | Забезпечення лікувального процесу | | 2024-  2025 | | | 150,0 |  | |  | | 150,0 | | |  | | КНП «Верхови  нська багатопро  фільна лікарня | | | Відновлено здоров’я, надано необхідне реабілітаційне лікування | |
| 28 | 4.2. Забезпечення оздоровчої терапії в горах. | Заходи з оздоровчої терапії в горах | | 2024-  2025 | | |  |  | |  | |  | | |  | | Відділ соціальної служби сім’ї дітей та молоді  Відділ у справахдітей | | | Відпочинок в літніх оздоровчих таборах, спілкування з побратима-  ми та друзями  у горах | |
| 29 | 4.3. Забезпечення краєзнавчої терапії. | Заходи з краєзнавчої терапії | | 2024-  2025 | | |  |  | |  | |  | | |  | | Відділ культури | | | Відвідання музеїв,  пам’ятних  історичних місць місць, зустрічі з місцевими  письменни-  ками та краєзнавця  ми.). | |
| **Стратегічна ціль 5. Гендерна інтеграція та ментальне здоров’я** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 5.1. Забезпечення психологічної адаптації та емоційна підтримка | | Створення в селищі  Верховина при молод. центрі «Вільний про  стір «Думка» реабілітацій ного центру  гендерної інте  рації та мента льного здоро  в’я всіх категорій громадян, в тому числі внутрішньо переміщених  осіб та нада  ння гендерно чутливих послуг соці  іально неза  хищеним групам населення. | | 2024-  2025 |  | | |  | |  | |  | | |  | | Відділ соціальної служби сім’ї дітей та молоді  Відділ у справахдітей | | | Створено при молод. центрі «Вільний про стір «Думка» реабіліацій  но центру генддерної інтеграції та менталь  ного здоро  в’я всіх категорій громадян, в тому числі ВПО та надання гендерно чут ливих послуг соц.  незахиеним групам  населення. | |
|  |  | Кризова допо мога для подолання  стресів. Зага  льні базиси підтримки ментального  здоров’я. | | 2024-  2025 | | |  |  | |  | |  | | |  | | | Відділ соціальної служби сім’ї, дітей та молоді | Проведено цикл психоло  гічних занять  з метою по  долання пси  хологічних  проблем та здатність протистояти  викликам стресового характеру,  збереження ментального здоров’я. | | |
|  |  | Культура піклу  вання про  ментальне здоров’я | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | | | Відділ соціальної служби сім’ї ,дітей та молоді | Забезпечення інформаційного супроводу Всеукраїнсь  кої програми ментального здоров’я  «Ти як?». | | |