ПРОЄКТ

Україна

Верховинська селищна рада

Верховинського району Івано-Франківської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я №_____

від  ____________ 2026 року

селище  Верховина

Про комплексні заходи щодо благоустрою

та приведення до належного

санітарного стану селища Верховина

та старостинських округів

Відповідно п.7 ст.30, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», рішення 55 сесії Верховинської селищної ради восьмого демократичного скликання від 26.11.2025 №639-55/2025 «Про Правила благоустрою та території  Верховинської селищної ради», Програми благоустрою селища Верховина на 2026-2028 роки,  та про проведення  заходів з благоустрою територій до Великодніх свят, щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля» та Дня благоустрою територій з метою покращення санітарного стану селища Верховина та старостинських округів, виконком селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Оголосити та провести на території селищної ради та старостинських округів протягом березень-квітня 2026 року щорічну всеукраїнську акцію з благоустрою «За чисте довкілля» та дня благоустрою території населених пунктів.

2. Затвердити комплексні заходи щодо благоустрою та приведення до належного   санітарного стану селища Верховина та старостинських округів (Додаток 1-2 ).

3. Рекомендувати селищному радіомовленню «Вісті Верховини», депутатам селищної ради забезпечити  серед своїх  виборців  широку пропаганду  місячника та їх активну  участь в наведенні благоустрою на власних, орендованих та прилеглих територіях, вулицях, прибережних та придорожніх смугах.

4. Інформацію щодо виконанню заходів заслухати в травні місяці на виконкомі селищної ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови Ярослава Кікінчука.

Селищний голова                                 Василь Мицканюк

Секретар виконкому                             Петро Антіпов

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Верховинської селищної ради

№____ від _________ 2026 року

Комплексні заходи щодо благоустрою

та приведення до належного санітарного

стану Верховинської селищної ради

1.Підготувати звернення та оприлюднити через засоби масової інформації – газету «Верховинські Вісті» та радіомовлення «Вісті Верховини» звернення до керівників підприємств, установ, організацій всіх форм власності, жителів селища та сіл щодо проведення благоустрою, ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ, організацію вивезення побутового сміття, наведення належного санітарного стану  в селищі Верховина та старостинських округах.

Провести щорічну всеукраїнську акції з благоустрою «За чисте довкілля» та Дня благоустрою територій  на протязі березня-квітня 2026 року  толоку по прибиранню стихійних сміттєзвалищ.

Кікінчук Я.М.

березень-квітень 2026 року

2. Організувати збір і вивіз побутового сміття з індивідуальних господарств та підприємств, установ, організацій, які розташовані на території Верховинської селищної ради.

Провести поточний ремонт лавочок в селищі Верховина на центральній площі та впорядкувати ящики для сміття у відпочинковій зоні парку.

Облаштувати та впорядкувати місця біля контейнерів твердих побутових відходів.

Провести благоустрій кладовища та прилеглих територій, організувати вивіз сміття.

Завезти перегній для клумб. Висадити квіткову продукцію.

Організувати спільне прибирання та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на прибережних та придорожніх смугах.

Встановити вказівники вулиць та таблички з назвою вулиці де є необхідність, існуючі вказівники вулиць привести в належний стан.

Верховинський ККП, релігійним громадам

Мицканюк В.В.,Лазорик С.С.

протягом березня-квітня 2026р

3.Повідомити власників рекламних білбордів, щодо впорядкування та благоустрою біля них.

протягом березня-квітня 2026р

відділ земельних відносин та

екології Ванджурак Ю.І.

протягом березня-квітня 2026р

4.Організувати проведення робіт по очистці придорожніх смуг (біля тротуарних бордюрів) та                                                                      забезпечити очистку водовідвідних канав на ділянках автодоріг Верховинської селищної ради.

Провести ремонт, відновлення та встановити дорожні знаки згідно схеми розміщення дорожніх знаків, підготувати листа до ДП «ДОРОГИ  ПРИКАРПАТТЯ» щодо проведення робіт.

Відділ ЖКГ С.Лазорик

ДП «ДОРОГИ  ПРИКАРПАТТЯ»

до 01.04.2026 р.

5.Керівникам  установ, підприємств, організацій усіх форм власності, підприємцям, власникам житлових будинків та присадибних ділянок, жильцям багатоквартирних будинків, провести благоустрій власних та прилеглих територій, забезпечити чистоту і порядок, санітарну очистку та утримання в належному стані даних територій згідно переліку закріплених територій.

Трудові колективи,

підприємці, жителі селища та

старостинських округів

до 08.04.2026 р

6. Спільно з районним центром зайнятості скоординувати роботу по залученню осіб, які перебувають на обліку в даній установі  щодо проведення робіт з благоустрою.

Кікінчук Я.М.

до 08.04.2026 р

7. Провести рейдові перевірки щодо дотримання Правил благоустрою на території Верховинської селищної ради  та здійснити обхід  по вулицях.

Комісія по координації виконання заходів

до 08.04.2026 р

8. Провести очистку  електричних опор та дерев від рекламних оголошень та на опорах вуличного освітлення.

Філія ПАТ «Верховинський РЕМ»

Верховинський ККП

до 08.04.2026 р

9. Впорядкувати та привести в належний стан території на яких розташовані пам’ятні знаки, пам’ятники згідно списку закріплених установ, організацій, підприємств.

Установи,організації, підприємці

до 08.04.2026 р.

10. Організувати та провести толоку щодо впорядкування парку в селищі Верховина.

ККП, ВКП

до 08.04.2026 р.

11. Забезпечити очищення від ТПВ  прибережні та придорожні  смуги річки Ч.Черемош

Верховинський НПП,

Верховинський КПП, громадські

та екологічні організації

до 08.04.2026 р.

12.Забезпечити виконання робіт по благоустрою ринків та прилеглих територій, а саме   прибирання прибережної смуги р.Ч.Черемош. Встановити баки для роздільного збирання ТПВ.

ТзОВ «Опришки», ФОП Петрук В.О.

до 08.04.2026 р.

13.Забезпечити належний санітарний стан прилеглої територій  (торгової площі).

Підприємець Зітинюк М.

до 08.04.2026 р.

14.Привести в належний стан дорожнє бар’єрне огородження на відрізку дороги Татарів-Кам’янець Подільський Р-24 (село Кривопілля - перевал, селище Верховина - вулиця Жаб’євська 20 м.), провести обрізку кущів та зелених насаджень які знаходяться в полосі автошляхів.

ДП«Івано-Франківський облавтодор

ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги

України»

15.Впорядкувати люки технічних колодязів по вулиці Жаб’євська селище Верховина,біля крамниці «Обрій» та «Добробут».

Івано-Франківська філія

АТ «Укртелеком»

16. Посилити контроль за дотримання правил благоустрою селища та старостинських округів суб’єктів господарювання усіх форм власності та жителів селища.

Верховинське  відділення поліції

Косівського відділу поліції

Головного управління Національної

поліції в Івано-Франківській області

Комісія по координації виконання

заходів.

Постійно

17. Забезпечити впорядкування територій прибережних смуг та автодоріг після розробки паливних дров.

Комісія по координації виконання

заходів

до 08.04.2026 року

18. Забезпечити виконання ремонтних робіт по впорядкуванню дерев’яного огородження обабіч автомобільних доріг на території Верховинської селищної ради та старостинських округів.

Власники земельних ділянок

Комісія по координації виконання

заходів

до 08.04.2026 року

19. Старостинським округам:

- провести толоки 1-8 квітня 2026 року щодо очищення територій від твердих побутових відходів та надати  фото звіт у відділ ЖКГ;

- впорядкувати території  з дровами в придорожніх смугах ;

- впорядкувати території автобусних зупинок;

- привести в належний стан пам’ятні знаки;

- очистка кюветів від твердих побутових відходів;

Старости до 08.04.2026 року

20.Старостам старостинських округів провести роз’яснювальну роботу серед населення та приватними підприємцями, щодо утримання в належному санітарному стані прилеглі території  від будівлі до  дороги місцевого значення та  прибережної смуги (косіння кюветів прибирання від ТПВ), забезпечити виконання даних заходів протягом року.

21.Відділу загально-організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення надіслати та повідомити всі структурні підрозділи Верховинської селищної ради, щодо виконання комплексних заходів благоустрою та приведення до належного санітарного стану на території громади.

Примітка: очистка кюветів, обрізка дерев,профілювання дорожнього полотна, прибережних смуг автодоріг та влаштування водовідведення стічних вод здійснює ДП «ДОРОГИ  ПРИКАРПАТТЯ».

-ККП виділити додатковий транспорт  для вивозу ТПВ під час проведення толок та організацій акцій з наведення благоустрою.