ПРОЄКТ



**УКРАЇНА**

**ВЕРХОВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

**ВЕРХОВИНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т**

**Р І Ш Е Н Н Я №\_\_\_\_**

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року

селище Верховина

**Про затвердження Середньострокового**

**плану пріоритетних публічних інвестицій**

**Верховинської селищної територіальної**

**громади на 2026 – 2028 роки**

Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 75² Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», з метою забезпечення ефективного планування та реалізації пріоритетних публічних інвестицій у Верховинській селищній територіальній громаді, виконавчий комітет селищної ади

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Верховинської селищної територіальної громади на 2026 – 2028 роки, що додається.

2. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на начальника відділу соціально-економічного розвитку, інвестицій, туризму, сільського господарства та міжнародної співпраці виконавчого апарату селищної ради Василя НАГІРНЯКА.

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови Ярослава КІКІНЧУКА.

**Секретар ради Петро АНТІПОВ**

 Додаток

 до рішення виконавчого комітету

 Верховинської селищної ради

 від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 № \_\_\_\_\_\_

 **Середньостроковий план**

**пріоритетних публічних інвестицій Верховинської селищної територіальної громади**

 **на 2026 - 2028 роки**

 **Загальна частина**

 Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (далі – середньостроковий план) розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 331 Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294, рішення виконавчого комітету Верховинської селищної ради №788 від 05.08.2025 року «Про місцеву Інвестиційну раду при виконавчому комітеті Верховинської селищної ради, затвердження її складу та положення про неї», рішення виконавчого комітету Верховинської селищної ради від 05.08.2025 року № 789 «Про створення Комісії з питань розподілу публічних інвестицій Верховинської селищної ради, затвердження її складу та Положення про неї», розпорядження Верховинської селищної ради від 05.08.2025 року № 145-д «Про призначення уповноважених осіб з питань управління публічними інвестиціями Верховинської селищної ради».

 Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для суспільства публічних інвестиційних проектах (далі – проект) та програмах публічних інвестицій (далі – програма).

 Середньостроковий план визначає:

 - наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

 - пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

 - основні напрями публічного інвестування, цільові показники цих напрямів, відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

 - підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

 Сфера дії Середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проектів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

 **Описова частина**

 Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Верховинської селищної територіальної громади на 2026 – 2028 роки розроблено відділом соціально-економічного розвитку, інвестицій, туризму, сільського господарства та міжнародної співпраці Верховинської селищної ради Верховинського району Івано-Франківської області на підставі пропозицій керівників відділів, управлінь, відокремлених структурних підрозділів селищної ради, а також установ, організацій та закладів, засновником яких є Верховинська селищна рада, на підставі пріоритетних завдань, визначених документами стратегічного планування – Стратегією розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024 – 2028 роки, затвердженою рішенням сесії селищної ради від 25.01.2024 року № 445-3/2024, Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Верховинської селищної ради на 2025 рік та подальші роки, програмними документами, затвердженими на середньостроковий період, Цілями сталого розвитку України на період до 2030 року. Стратегічний план розроблено у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим управлінням Верховинської селищної ради Верховинського району Івано-Франківської області.

 ***Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій***

 Наскрізні цілі держави передбачають: раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища; врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення.

 Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій у Верховинській селищній територіальній громаді є цілі, що мають міжгалузевий характер, відповідають національним та глобальним пріоритетам розвитку і спрямовані на забезпечення сталого розвитку громади, створення безпечного середовища з ефективною та надійною інфраструктурою для комфортного життя населення громади: підвищення ефективності безпеки населення, а саме поліпшення екології, зменшення впливу на навколишнє природне середовище, розвинена безпекова інфраструктура, з урахуванням принципів безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу, розвиток освітньої інфраструктури, створення сучасного культурного простору, забезпечення доступу до якісної медичної допомоги. Досягнення поставлених цілей вимагає консолідації зусиль усіх структурних підрозділів Верховинської селищної територіальної громади, її старостинських округів, громадськості, бізнесу, освітніх та культурних установ, закладів охорони здоров’я, соціальної сфери, а також усіх зацікавлених сторін, які можуть впливати на реалізацію цілей або відчувати на собі їх результати.

 ***На 2026–2028 роки визначено такі наскрізні стратегічні цілі громади:***

 - реагування на зміни клімату – розвиток екологічно орієнтованої інфраструктури (включаючи модернізації систем водопостачання і водовідведення, реконструкцію каналізаційних об'єктів тощо), що дозволить адаптувати громаду до сучасних кліматичних викликів;

 - безбар’єрність – формування доступного середовища у всіх сферах життєдіяльності громади, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, людей похилого віку, осіб з тимчасовими чи постійними порушеннями мобільності, через застосування принципів універсального дизайну;

 - гендерна рівність – забезпечення рівного доступу жінок і чоловіків до послуг, можливостей у сфері освіти, зайнятості, участі в управлінні громадою, а також включення гендерних аспектів у планування та реалізацію інвестиційних проєктів;

 - створення інклюзивного середовища – захист вразливих груп населення, людей похилого віку з обмеженими можливостями;

 - розвиток освітньої інфраструктури для забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

 - розвиток культурного середовища, створення сучасного культурного простору;

 - забезпечення якісної медичної допомоги й модернізація об’єктів медичної інфраструктури у найвисокогірнішому регіоні Карпат.

 Зазначені цілі становлять основу публічної інвестиційної політики громади на середньостроковий період і спрямовані на досягнення соціальної справедливості, підвищення якості життя мешканців та зміцнення інституційного потенціалу громади.

***Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування***

 Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в Середньостроковому плані публічних інвестицій Верховинської селищної територіальної громади на 2026–2028 роки, є ключовими для громади. Саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції протягом планового періоду.

 Визначення пріоритетних галузей (секторів) здійснено з урахуванням потреб і стратегічних пріоритетів розвитку громади, Стратегії розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024 – 2028 роки, Програми соціально-економічного та культурного розвитку Верховинської селищної ради на 2025 рік та подальші роки, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату громади до 2050 року, Стратегії розвитку освіти Верховинської селищної територіальної громади, вимог Бюджетного кодексу України.

 **До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:**

 - муніципальна інфраструктура та послуги;

 - публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація;

 - соціальна сфера;

 - громадська безпека;

 - освіта і наука;

 - культура та інформація;

 - охорона здоров'я.

 З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань, спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років Середньостроковим планом пропонується визначити 7 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування.

 ***1. Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги».*** Сектор спрямований на покращення якості муніципальних послуг, екологічної безпеки на території громади. Публічні інвестиції будуть спрямовані на модернізацію інженерних мереж та систем водопостачання і водовідведення, створення нових зелених зон. Ці заходи дозволять суттєво зменшити вплив на навколишнє природне середовище, скоротити обсяг викидів CO₂, покращити екологічний стан та забезпечити комфортні умови проживання для мешканців громади.

 ***2. Сектор (галузь) «Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація».*** Сектор орієнтований на покращення якості та доступності надання адміністративних послуг. Для цього потрібно провести капітальний ремонт приміщення з метою влаштування ветеранського простору, Центру адміністративних послуг, що дозволить підвищити рівень доступності усіх верств населення до надання якісних і своєчасних адміністративних послуг

 ***3. Сектор (галузь) «Соціальна сфера».*** Сектор направленийна створення умов для проживання маломобільних одиноких людей похилого віку та людей з обмеженими фізичними можливостями, внутрішньо переміщених осіб, які потребують постійного стороннього догляду, а саме: надання соціальної послуги «Догляд стаціонарний». Захист вразливих груп населення, створення інклюзивного середовища дозволить людям похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями відчувати себе більш захищеними та незалежними.

 ***4. Сектор (галузь) «Громадська безпека.*** Сектор покликаний забезпечити захист життя маломобільних людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями у Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Верховинської селищної ради в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Забезпечити захист учнів, педагогів, батьків та працівників Верховинського ліцею у випадку надзвичайних ситуацій – в споруді цивільного захисту.

 ***5. Сектор (галузь) «Освіта і наука».*** Секторспрямований на розвиток освітньої інфраструктури для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, розвиток інклюзивного навчального середовища, будівництво нових та модернізацію діючих закладів освіти, передбачає розвиток інфраструктури закладів загальної середньої та позашкільної освіти з метою забезпечення доступу до якісної освіти, створення безпечних і сучасних умов для здобувачів освіти та працівників, для комфортного і багатофункціонального освітнього простору, що сприятиме гармонійному розвитку дітей, підвищить якість надання освітніх послуг у громаді,

***6. Сектор (галузь) «Культура та інформація».*** Сектор спрямований на надання культурних послуг, розвиток туризму та формування позитивного іміджу громади. Основним проектом у цій сфері буде створення сучасного культурного простору для надання культурних послуг, проведення масових заходів, програм культурного дозвілля. Будівництво Центру дозвілля, надання культурних послуг сприятиме розвитку культурного середовища, підвищення соціальної активності населення. До культурного простору передбачено залучення внутрішніх і зовнішніх туристів, що передбачатиме додаткові надходження до бюджету громади, розвитку місцевої економіки.

 ***7. Сектор (галузь) «Охорона здоров’я».*** Сектор ціленапралений на суттєве покращення умов надання спеціалізованої, багатофункціональної медичної допомоги (реконструкція Верховинської багатопрофільної лікарні). Реалізація даного сектору є необхідною для забезпечення сучасних умов надання медичних послуг, значне підвищення ефективності роботи медичного персоналу, покращення якості лікування пацієнтів у стаціонарних відділеннях сучасної лікарні з реконструйованими приміщеннями діагностичної лабораторії, консультативної поліклініки, відділами стаціонарного лікування та реанімаційним відділенням. Це також значно збільшить ліжкофонд медичного закладу, у тому числі реабілітаційного напрямку. Забезпечить комфорт пацієнтів.

 Сектор спрямований також на забезпечення надання якісної первинної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури (капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Красноїлля Верховинського району Івано-Франківської області).

***Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування***

 Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку громади. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання коштів бюджету громади.

 Виконання завдань, визначених напрямами публічного інвестування, покладено на головних розпорядників коштів, які забезпечують виконання та контроль за управлінням публічними інвестиціями.

 У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

 Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації стратегії розвитку громади та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

 Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку до Середньострокового плану.

***Основні напрями публічного інвестування***

 Основні (пріоритетні) напрями публічного інвестування відповідають завданнями Стратегії розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024 –2028 роки, галузевих (секторальних) стратегій, а також узгоджуються із завданнями Державної стратегії регіонального розвитку України та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

 Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось відділом соціально-економічного розвитку, інвестицій, туризму, сільського господарства та міжнародної співпраці виконавчого апарату селищної ради на підставі пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів, їх структурних підрозділів, а також установ, організацій, закладів, підприємств, засновником яких є Верховинська селищна рада, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, з урахуванням завдань, визначених Стратегією розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024–2028 роки.

 Інвестиційна рада при виконкомі Верховинської селищної ради розглянула та схвалила 13 пропозицій до Середньострокового плану, що містили 7 напрямів для публічного інвестування, які включено в Додаток до цього плану.

 Пропозиції до Середньострокового плану, що є основою для галузевих цільових програм, направлено для Комісії з питань розподілу публічних інвестицій Верховинської селищної ради, яка розглянула їх і здійснила розподіл публічних інвестицій на середньостроковий період з урахуванням критеріїв пріоритетності, ступеня готовності та наявності джерел фінансового забезпечення.

***Фінансова структура публічних інвестицій***

 Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій головним розпорядником бюджетних коштів 2026 – 2028 роки та Пріоритетні напрями публічного інвестування до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій на 2026 – 2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками додається.

 **Основні джерела**:

* + бюджет Верховинської селищної територіальної громади;
	+ державний бюджет;
	+ кошти міжнародних фінансових організацій;
	+ кошти від запозичення;
	+ інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством.

 ***Підсумки та перспективи***

Середньостроковий план публічних інвестицій Верховинської селищної територіальної громади формує основу для системного управління публічними інвестиціями на рівні громади.

 Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують підтримки у середньостроковому періоді.

 Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади і галузевих (секторальних) проектних портфелів громади.

 Підготовка проектів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проект чи програма, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом.

 Оцінка проектів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

 Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля. Пріоритезація проектів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації та передбачає розрахунок пріоритетності проектів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проектів за кожним напрямом публічного інвестування.

 У подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку до середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій держави та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного бюджету та/або з наданням державної підтримки.

**Начальник відділу соціально-економічного**

**розвитку, інвестицій, туризму, сільського**

**господарства та міжнародної співпраці Василь НАГІРНЯК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Додаток 7 |
|  |  |  |  |  | до Інструкції щодо підготовки  |
|  |  |  |  |  | бюджетної пропозиції |
|  |  |  |  |  | (абзац восьмий пункту 3 розділу I) |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій головному розпоряднику бюджетних коштів** |
|  | **на 2026-2028 роки** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  Верховинська селищна рада |  | 01 | 04357294 | 0954300000 |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |
|  |  |  |  |  | (грн) |
| **№ з/п** | **Галузь (сектор), у тому числі основні (пріоритетні) напрями публічних інвестицій** | **Загальний обсяг публічних інвестицій в розрізі галузей (секторів)** | **у тому числі за роками:** |
| **2026 рік(план)** | **2027 рік(план)** | **2028 рік(план)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Громадська безпека | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Цивільний захист | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Муніципальна інфраструктура та послуги | 410 000,00 | 120 000,00 | 90 000,00 | 200 000,00 |
| 2.1 | Водопостачання та водовідведення | 410 000,00 | 120 000,00 | 90 000,00 | 200 000,00 |
| 3 | Соціальна сфера | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Соціальні послуги | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація | 205 000,00 | 75 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 4.1 | Державні адміністративні послуги | 205 000,00 | 75 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 5 | Охорона здоров`я | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Первинна медична допомога | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **X** | **X** | **760 000,00** | **340 000,00** | **220 000,00** | **200 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник фінансового управління |   |  | Світлана БЛИЩУК |
|  |  | (підпис) |  | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Додаток 7 |
|  |  |  |  |  | до Інструкції щодо підготовки  |
|  |  |  |  |  | бюджетної пропозиції |
|  |  |  |  |  | (абзац восьмий пункту 3 розділу I) |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій головному розпоряднику бюджетних коштів** |
|  | **на 2026-2028 роки** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ВІДДІЛ ОСВІТИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВЕРХОВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ |  | 06 | 44092294 | 0954300000 |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |
|  |  |  |  |  | (грн) |
| **№ з/п** | **Галузь (сектор), у тому числі основні (пріоритетні) напрями публічних інвестицій** | **Загальний обсяг публічних інвестицій в розрізі галузей (секторів)** | **у тому числі за роками:** |
| **2026 рік(план)** | **2027 рік(план)** | **2028 рік(план)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Громадська безпека | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Цивільний захист | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Освіта і наука | 2 900 000,00 | 520 000,00 | 1 080 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2.1 | Шкільна освіта | 2 900 000,00 | 520 000,00 | 1 080 000,00 | 1 300 000,00 |
| **X** | **X** | **3 040 000,00** | **660 000,00** | **1 080 000,00** | **1 300 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник фінансового управління |   |  | Світлана БЛИЩУК |
|  |  | (підпис) |  | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Додаток 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | до Типової форми прогнозу  |
|  |  |  |  |  |  |  | місцевого бюджету |
|  |  |  |  |  |  |  | (абзац шостий розділу V) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програмпублічних інвестицій з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади)** |
| **2026–2028 роки** |
| 0954300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (код бюджету) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **(грн)** |
| **№ з/п** | **Код відомчої класифікації** | **Галузь (сектор), у тому числі основні (пріоритетні) напрями публічних інвестицій** | **Найменування документа стратегічного планування (програмного документа)** | **Загальний обсяг публічних інвестицій у розрізі галузей (секторів)** | **В тому числі за роками:** |
| 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| (звіт) | (затверджено) | (план) | (план) | (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **01** | **Громадська безпека** |  | **3 426 000** | **0** | **0** | **3 426 000** | **0** | **0** |
| 1.1 | 01 | Цивільний захист | Стратегія Верховинської селищної ради | 3 426 000 | 0 | 0 | 3 426 000 | 0 | 0 |
| **2** | **01** | **Муніципальна інфраструктура та послуги** |  | **13 925 103** | **0** | **0** | **8 938 086** | **2 457 478** | **2 529 539** |
| 2.1 | 01 | Водопостачання та водовідведення | Стратегія Верховинської селищної ради | 13 925 103 | 0 | 0 | 8 938 086 | 2 457 478 | 2 529 539 |
| **3** | **01** | **Соціальна сфера** |  | **5 426 644** | **0** | **0** | **5 426 644** | **0** | **0** |
| 3.1 | 01 | Соціальні послуги | Стратегія Верховинської селищної ради | 5 426 644 | 0 | 0 | 5 426 644 | 0 | 0 |
| **4** | **01** | **Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація** |  | **8 134 573** | **0** | **0** | **4 134 573** | **4 000 000** | **0** |
| 4.1 | 01 | Державні адміністративні послуги | Стратегія Верховинської селищної ради | 8 134 573 | 0 | 0 | 4 134 573 | 4 000 000 | 0 |
| **5** | **01** | **Охорона здоров`я** |  | **473 920 961** | **0** | **0** | **473 220 961** | **500 000** | **200 000** |
| 5.1 | 01 | Первинна медична допомога | Стратегія Верховинської селищної ради | 2 700 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 500 000 | 200 000 |
| 5.2 | 01 | Спеціалізована медична допомога | Стратегія Верховинської селищної ради | 471 220 961 | 0 | 0 | 471 220 961 | 0 | 0 |
| **6** | **06** | **Громадська безпека** |  | **10 060 183** | **0** | **0** | **10 060 183** | **0** | **0** |
| 6.1 | 06 | Цивільний захист | Стратегія Верховинської селищної ради | 10 060 183 | 0 | 0 | 10 060 183 | 0 | 0 |
| **7** | **06** | **Освіта і наука** |  | **104 258 417** | **0** | **0** | **43 558 417** | **30 500 000** | **30 200 000** |
| 7.1 | 06 | Шкільна освіта | Стратегія Верховинської селищної ради | 104 258 417 | 0 | 0 | 43 558 417 | 30 500 000 | 30 200 000 |
| **8** | **10** | **Культура та інформація** |  | **70 000 000** | **0** | **0** | **30 000 000** | **20 000 000** | **20 000 000** |
| 8.1 | 10 | Культурні послуги | Стратегія Верховинської селищної ради | 70 000 000 | 0 | 0 | 30 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| **Х** | **УСЬОГО** | **Х** | **Х** | **689 151 881** | **0** | **0** | **578 764 864** | **57 457 478** | **52 929 539** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник фінансового управління |  |   |  | Світлана БЛИЩУК |  |
|  |  |  | (підпис) |  | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |  |

 **Пріоритетні напрями публічного інвестування**

 **До Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій**

**на 2026 – 2028 роки**

**Галузь (сектор) для публічного інвестування: Муніципальна структура та послуги**

**Підсектор: Водопостачання та водовідведення**

Відповідальний за галузь: Відділ житлово-комунального господарства Верховинської селищної ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2026-2028 роки **– 10 679 254,00 грн**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям****публічного інвестування** | **Цільовий показник** |  **Базове** **значе** **ння** | **Ціль 2028** |  **Стратегія** | **Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на 2026 – 2028 роки** |
| Модернізація систем водопостачання і водовідведення (Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод в селищі Верховина Верховинського району Івано-Франківської області | Продуктивність модернізованих очисних споруд, м³/добу |  0 | 350 | Стратегія розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024 -2028 роки |  2026 |  2027 |  2028 |
| 5 692 237,0 | 2 457 478,00 | 2 529 539,00 |

**Галузь (сектор) для публічного інвестування: Муніципальна структура та послуги**

**Підсектор: Водопостачання та водовідведення**

Відповідальний за галузь: Відділ житлово-комунального господарства Верховинської селищної ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2026-2028 роки **– 3 245 849,0 грн**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям****публічного інвестування** | **Цільовий показник** |  **Базове** **значе** **ння** | **Ціль 2028** |  **Стратегія** | **Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на 2026 – 2028 роки** |
| Модернізація систем водопостачання і водовідведення (Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них в с. Красноїлля, присілок Долина, Верховинського району Івано-Франківської області). | Продуктивність модернізованих очисних споруд, м³/добу |  0 | 100 | Стратегія розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024 -2028 роки |  2026 |  2027 |  2028 |
| 3 245 849,0 | 0 | 0 |

**Галузь (сектор) для публічного інвестування: Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація**

**Підсектор: Державні адміністративні послуги**

Відповідальний за галузь: Центр надання адміністративних послуг Верховинської селищної ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2026-2028 роки – **8 134 573,0 грн**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям****публічного інвестування** | **Цільовий показник** |  **Базове** **значе** **ння** | **Ціль 2028** |  **Стратегія** | **Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на 2026 – 2028 роки** |
| Покращення якості та доступності надання адміністративних послуг **(**Капітальний ремонт приміщення Верховинської селищної ради по вул. Івана Франка, 33, для влаштування ветеранського простору та Центру надання адміністративних послуг**)** | Збільшення площ приміщень для обслуговування населення з надання адміністративних пос луг та проведення заходів з реабілітації для ветеранів ЗСУм2 | 12 | 280 | Стратегія розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024 -2028 роки |  **2026** |  **2027** |  **2028** |
| 4 134 573,00 |  4 000 000, 00 |  0 |

**Галузь (сектор) для публічного інвестування: Соціальна сфера**

**Підсектор: Соціальні послуги**

Відповідальний за галузь: Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Верховинської селищної територіальної громади.

 Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2026-2028 роки – **5 426 664,0  грн**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям****публічного інвестування** | **Цільовий показник** |  **Базове** **значе** **ння** | **Ціль 2028** |  **Стратегія** | **Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на 2026 – 2028 роки** |
| Створення умов для проживання маломобільних одиноких людей похилого віку та людей з обмеженими фізичними можливостями, внутрішньо переміщених осіб, які потребують постійного стороннього догляду, а саме надання соціальної послуги «Догляд стаціонарний» (Капітальний ремонт з утеплення фасадів будівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). | Площа фасадів будівлі Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання» Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), м2 | 0 | 763 | Стратегія розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024 -2028 роки |  **2026** |  **2027** |  **2028** |
| 5 426 664,0 | В разі не реалізації проекту у 2026 році, також будуть необхідні кошти на 2027 рік в сумі  5 426 664,00 грн. з урахуванням коливання цін | В разі не реалізації проекту у 2027 році, також будуть необхідні кошти на 2028 рік в сумі  5 426 664,00 грн. з урахуванням коливання цін |

**Галузь (сектор) для публічного інвестування: Громадська безпека**

**Підсектор: Цивільний захист**

Відповідальний за галузь: Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Верховинської селищної територіальної громади

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2026-2028 роки – 3 426 000, 0 грн

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям****публічного інвестування** | **Цільовий показник** |  **Базове** **значе** **ння** | **Ціль 2028** |  **Стратегія** | **Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на 2026 – 2028 роки** |
| Забезпечення захисту життя маломобільних людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями  у Відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Територіального центру в разі виникнення надзвичайних ситуацій (модульне укриття для відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)   | Модульне укриття для відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг),кількість осіб |  0 | 50 | Стратегія розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024 -2028 роки |  **2026** |  **2027** |  **2028** |
| 3 426 000, 00 | В  разі не реалізації проекту у 2026  році, також  будутьнеобхідні кошти в сумі 3 426 000, 00 на 2027рік урахуванням коливання цін. | В  разі не реалізації проекту у 2027  році, також  будутьнеобхідні кошти в сумі 3 426 000, 00 на 2028 рік урахуванням коливання цін.  |

**Галузь (сектор) для публічного інвестування: Громадська безпека**

**Підсектор: Цивільний захист**

Відповідальний за галузь: Відділ освіти, молоді і спорту Верховинської селищної ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2026-2028 роки –**10 060 183,0 грн**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям****публічного інвестування** | **Цільовий показник** |  **Базове** **значе** **ння** | **Ціль 2028** |  **Стратегія** | **Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на 2026 – 2028 роки** |
| Забезпечення захисту учнів, педагогів, батьків та працівників ліцею у випадку надзвичайних ситуацій (Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Верховинського ліцею Верховинської селищної ради. | Споруда цивільного захисту – укриття,кількість осіб, які отримують доступ до сучасних та безпечних умов навчання, кількість посадкових місць  |  0 | 1000 | Стратегія розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024 -2028 роки |  **2026** |  **2027** |  **2028** |
| 10 060 183,00 | У  разі не реалізації проекту у 2026  році, також  будутьнеобхідні кошти на 2027рік зурахуванням коливання цін |  0 |

**Галузь (сектор) для публічного інвестування: Освіта і наука**

**Підсектор: Шкільна освіта**

Відповідальний за галузь: Відділ освіти, молоді і спорту Верховинської селищної ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2026-2028 роки – **87 216 065,0 грн**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям****публічного інвестування** | **Цільовий показник** |  **Базове** **значе** **ння** | **Ціль 2028** |  **Стратегія** | **Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на 2026 – 2028 роки** |
| Розвиток освітньої інфраструктури для забезпечення рівного доступу до якісної освіти (Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. з добудовою навчального корпусу та спортивного залу в с. Красноїлля Верховинського району Івано-Франківської області).  | Кількість учнів, які отримують доступ до сучасних та безпечних умов навчання. |  0 | 600 | Стратегія розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024 -2028 роки |  **2026** |  **2027** |  **2028** |
| 27 216 065,0 | 30 000 000 | 30 000 000 |

**Галузь (сектор) для публічного інвестування: Освіта і наука**

**Підсектор: Шкільна освіта**

Відповідальний за галузь: Відділ освіти, молоді і спорту Верховинської селищної ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2026-2028 роки –**2 700 000,0 грн**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям****публічного інвестування** | **Цільовий показник** |  **Базове** **значе** **ння** | **Ціль 2028** |  **Стратегія** | **Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на 2026 – 2028 роки** |
| Забезпечення здорового та безпечного харчування учнів, покращення умов праці працівників харчоблоку, відповідність санітарно-гігієнічним нормам та сучасним вимогам (Проведення капітального ремонту приміщень харчоблоку Верховинського ліцею № 1 Верховинської селищної ради). | Проведення капітального приміщень харчоблоку,кількість посадкових місць |  96 | 150 | Стратегія розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024 -2028 роки |  **2026** |  **2027** |  **2028** |
| 2 000 000,0  |  500 000 ,0 |  200 000 ,0 |

**Галузь (сектор) для публічного інвестування: Освіта і наука**

**Підсектор: Шкільна освіта**

Відповідальний за галузь: Відділ освіти, молоді і спорту Верховинської селищної ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2026-2028 роки – **4 091 592,0 грн**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям****публічного інвестування** | **Цільовий показник** |  **Базове** **значе** **ння** | **Ціль 2028** |  **Стратегія** | **Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на 2026 – 2028 роки** |
| Створення безпечних і сучасних умов для здобувачів освіти та працівників Голівської гімназії, безпечного, комфортного і багатофункціонального освітнього простору, що сприятиме гармонійному розвитку дітей, підвищить якість надання освітніх послуг у громаді (Капітальний ремонт Голівської гімназії Верховинської селищної ради, Верховинський район, Івано-Франківська область). | Проведення капітального ремонту Голівської гімназії, зокремавлаштування актової зали (кількість місць);влаштування спортивної зали (м2) |   130 62 | 15090 | Стратегія розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024 -2028 роки |  **2026** |  **2027** |  **2028** |
| 1 300 000,0 | 1 395 000,0 |  1 396 592,0 |

**Галузь (сектор) для публічного інвестування: Освіта і наука**

**Підсектор: Шкільна освіта**

Відповідальний за галузь: Відділ освіти, молоді і спорту Верховинської селищної ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2026-2028 роки – **10 250 760,0 грн**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям****публічного інвестування** | **Цільовий показник** |  **Базове** **значе** **ння** | **Ціль 2028** |  **Стратегія** | **Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на 2026 – 2028 роки** |
| Створення умов для заняття фізичною культурою і спортом, фізичного виховання учнів, зміцнення здоров'я, розвиток фізичних можливостей, формування здорового способу життя та формування особистості, зокрема сили волі та здатності долати труднощі (Нове будівництво критого спортивного залу на території Кривопільської ЗОШ 1-11 ст. в с.Кривопілля, прис. Центр. | Проведення нового будівництва критого спортивного залу на території Кривопільської ЗОШ 1-111 ст. в с. Кривополе, прис. Центр,(м2) |  0  | 354,89 | Стратегія розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024 -2028 роки |  **2026** |  **2027** |  **2028** |
| 10 250 760,0 | У  разі не реалізації проекту у 2026  році, також  будутьнеобхідні кошти на 2027рік урахуванням коливання цін |   |

**Галузь (сектор) для публічного інвестування: Культура та інформація**

**Підсектор: Культурні послуги**

Відповідальний за галузь: Відділ культури Верховинської селищної ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2026-2028 роки – **70 000 000,0 грн**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям****публічного інвестування** | **Цільовий показник** |  **Базове** **значе** **ння** | **Ціль 2028** |  **Стратегія** | **Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на 2026 – 2028 роки** |
| Створення сучасного культурного простору для надання культурних послуг, проведення масових заходів, програм культурного дозвілля – розвиток культурного середовища, підвищення соціальної активності населення (Будівництво Центру дозвілля, надання культурних послуг). | Будівництво Центру дозвілля, надання культурних послуг,кількість посадкових місць |  0 |  700 | Стратегія розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024 -2028 роки |  **2026** |  **2027** |  **2028** |
| 30 000 000,0  |  20 000 000,0  |  20 000 000,0  |

**Галузь (сектор) для публічного інвестування: Охорона здоров’я**

**Підсектор: Спеціалізована медична допомога**

Відповідальний за галузь: КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня Верховинської селищної ради

Верховинської селищної ради»

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2026-2028 роки – **471 220 961,0 грн**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям****публічного інвестування** | **Цільовий показник** |  **Базове значе** **ння** | **Ціль 2028** |  **Стратегія** | **Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на 2026 – 2028 роки** |
| Суттєве покращення умов надання спеціалізованої медичної допомоги (Реконструкція Верховинської багатопрофільної лікарні) для забезпечення сучасних умов надання медичних послуг, значне підвищення ефективності роботи медичного персоналу, покращення якості лікування пацієнтів у стаціонарних відділеннях сучасної лікарні з реконструйованими приміщеннями діагностичної лабораторії, консультативної поліклініки, відділами стаціонарного лікування та реанімаційним відділенням. Це також дасть змогу збільшити ліжковий фонд медичного закладу, у тому числі реабілітаційного напрямку. Забезпечить комфорт пацієнтів. | Підвищення ліжкового фонду установи з метою задоволення зростаючого попиту на стаціонарне лікування,ліжкомісцеПідвищення пропускної здатності поліклінічного відділення, з метою задоволення зростаючого попиту,ОсібПідвищення пропускної здатності стаціонарних відділень, з метою задоволення зростаючого попиту,осібПідвищення пропускної здатності надання реабілітаційної допомоги (стаціонарної та амбулаторної), з метою задоволення зростаючого попиту,осібРеконструкція приміщень з метою покращення стану інфраструктурим2 |  150 |  2209210814 267, з них чоловіки – 5794жінки – 8473370Чоловіки – 210Жінки – 1606063,97 | Стратегія розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024 -2028 роки |  **2026** |  **2027** |  **2028** |
| 471 220 961,0 |  0  |  0  |

**Галузь (сектор) для публічного інвестування: Охорона здоров’я**

**Підсектор: Первина медична допомога**

Відповідальний за галузь: КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Верховинської селищної ради»

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 2026-2028 роки –**2 700 000,0 грн**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям****публічного інвестування** | **Цільовий показник** |  **Базове** **значе** **ння** | **Ціль 2028** |  **Стратегія** | **Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на 2026 – 2028 роки** |
| Забезпечення надання якісної первинної медичної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичноїінфраструктури (капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Красноїлля Верховинського району Івано-Франківської області | Капітальний ремонт амбулаторії,л/місць |  10 |  20 | Стратегія розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024 -2028 роки |  **2026** |  **2027** |  **2028** |
| 2 000 000,0 |  500 000,0 |  200 000,0 |

**Начальник відділу соціально-економічного розвитку,**

**інвестицій, туризму, сільського господарства**

**та міжнародної співпраці Василь НАГІРНЯК**